**Smlouva o dílo**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Dodavatele:

**Smluvní strany**

Objednatel:Střední odborné učiliště Svitavy

Se sídlem: Nádražní 1083/8, Svitavy 568 02

Jejímž jménem jedná: Mgr. Alice Štrajtová Štefková, ředitelka

IČO: 15034569

ID DS: t3bsyw5

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: *Doplní Dodavatel*

Se sídlem: *Doplní Dodavatel*

Zastoupená: *Doplní Dodavatel*

Zapsaná: *Doplní Dodavatel*

IČO: *Doplní Dodavatel*

DIČ: *Doplní Dodavatel*

ID DS: *Doplní Dodavatel*

(dále jen „Dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne smlouvu za níže uvedených podmínek.

# Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) je provedení díla, spočívající ve zřízení společenské místnosti a modernizaci kuchyňky dle podrobné specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy spočívající ve zřízení společenské místnosti – pokládce podlahové krytiny, dodávce a montáži posuvných uzamykatelných dvoukřídlých dveří, pořízení židlí a stolů a modernizaci kuchyňky – dodávce a montáži nové kuchyňské linky včetně spotřebičů, pokládce podlahové krytiny (dále také „plnění“), to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě, jejích přílohách, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Společenská místnost a kuchyňka“ a nabídce Dodavatele předložené v rámci této veřejné zakázky. Plnění bude Dodavatel provádět na profesionální úrovni v kvalitě odpovídající všeobecně uznávaným standardům pro daný okruh činností. Součástí plnění je i likvidace vzniklého odpadu a závěrečný úklid.
2. Závazek Dodavatele k provedení plnění v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením plnění, předáním a převzetím plnění formou písemného akceptačního protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami Současně s plněním je Dodavatel povinen Objednateli předat dokumenty potřebné k řádnému užíváni plnění.
3. Objednatel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou plnění včetně průvodních dokladů převzít a zaplatit za ně Dodavateli cenu stanovenou v této Smlouvě.
4. Obsahem tohoto závazkového vztahu jsou všechny podmínky, práva a povinnosti stanovené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách a nabídce Dodavatele i v případě, že nejsou touto Smlouvou výslovně uvedeny.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu, jakož i jednotlivá práva a povinnosti z ní vyplývající, budou vykládat v souladu se zadávacími podmínkami VZ a nabídkou Dodavatele předloženou v rámci tohoto zadávacího řízení.
6. Dodavatel odpovídá Objednateli za to, že plnění bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou pro toto plnění obvyklé.
7. Pro realizaci plnění má Dodavatel právo použít smluvní poddodavatele. Seznam poddodavatelů předložil Dodavatel před podpisem této Smlouvy. Dodavatel má právo použít k plnění i další poddodavatele po předchozím odsouhlasení Objednatelem. Objednatel odsouhlasení nového poddodavatele bezdůvodně neodmítne. V případě, že Dodavatel využívá poddodavatele k výkonu činností vymezených v této Smlouvě, odpovídá za kvalitu, bezpečnost a včasnost plnění stejným způsobem, jako by činnost prováděl sám.
8. V případě, že Dodavatel využívá poddodavatele k výkonu činností definovaných touto Smlouvou, je povinen informovat poddodavatele o bezpečnostních pravidlech, které je povinen dodržovat při výkonu dané činnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém to Objednatel požaduje od Dodavatele.

# Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel umožní bezproblémový vstup pracovníků Dodavatele do prostor dotčených prováděním plnění.
2. Objednatel poskytne pro pracovníky Dodavatele možnost užívání sociálního zařízení v určených prostorách, místo na složení materiálu.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat s pracovníky Dodavatele a poskytnout jim nezbytnou součinnost tak, aby v průběhu provádění díla nedocházelo ke zbytečným prostojům.
4. Objednatel poskytnete v místě provádění prací možnost napojení na zdroj el. energie.
5. Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění plnění.
6. Objednatel má právo zastavit nebo přerušit provádění plnění, zjistí-li, že je plnění prováděno v rozporu s touto Smlouvou, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, je-li ohrožena bezpečnost prováděného plnění, život nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody.

# Práva a povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami v místě provádění plnění, že práce mohou být prováděny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat technologické postupy, ČSN, EN normy, hygienické normy a postupy výrobce a dále vnitřní bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
3. Dodavatel bude nakládat s odpady v souladu s platnou právní úpravou.
4. Dodavatel bude provádět průběžný úklid v prostorách, které budou dotčeny jeho činností, především při přesunu hmot a odpadů.
5. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích Objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Dodavatel řádně zajistí prostor v místě provádění prací, tak aby byl zamezen pohyb neoprávněných osob v místech provádění prací.
7. Dodavatel přebírá odpovědnost za jím prováděnou práci a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele mající příslušnou kvalifikaci.
9. Veškeré práce budou prováděny tak, aby byla minimalizována prašnost a veškerý odpad a prach budou ihned odstraňovány. Elektroinstalace bude prováděna v lištách a přesný postup bude předem konzultován se zástupcem Objednatele.
10. Práce mohou být prováděny v pracovní dny od 7,00 – 15,00 hod. dle předchozí domluvy.

# Doba a místo plnění

1. Předmět plnění bude předán nejpozději do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo Objednatele.
3. Záruka za jakost bude poskytována po dobu 36 měsíců od data podepsání akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno“. Pokud je akceptační řízení ukončeno akceptací s výhradou, tak záruční doba počíná běžet až po odstranění vad.
4. Vlastnické právo k hmotným součástem plnění přechází na Objednatele podepsáním akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno“. Pokud je akceptační řízení ukončeno akceptací s výhradou, tak vlastnictví přejde až po odstranění vad. Nebezpečí škody na hmotných součástech plnění (či jeho dílčí části) přejde z Dodavatele na Objednatele dnem protokolárního převzetí hmotných součástí plnění (či jeho dílčí části) a Objednateli zároveň vznikne právo hmotné součásti plnění (či jeho dílčí části) užívat v souladu s účelem této Smlouvy.

# Akceptační řízení

1. Akceptační řízení bude zahájeno výzvou Dodavatele k provedení akceptačního řízení (po předání předmětu plnění včetně příslušné dokumentace a montáži v požadovaném rozsahu), tak aby bylo možno na straně Objednatele ověřit funkčnost dodaného plnění a dokumentovat případné zjištěné nedostatky.
2. Při akceptačním řízení budou projednány výhrady Objednatele, stanovena jejich výsledná závažnost, určen způsob a termín jejich odstranění.
3. Vadou se rozumí rozpor mezi skutečnými funkčními vlastnostmi poskytnutého plnění a funkčními vlastnostmi, které jsou stanoveny v příslušných dokumentacích a nabídce Dodavatele. Za vadu se považuje i skutečnost, že funkční vlastnosti poskytnutého plnění neodpovídají požadovaným minimálním základním požadavkům stanoveným Objednatelem. Za vadu se považuje i skutečnost, že funkční vlastnosti poskytnutého plnění neodpovídají povinným funkčním vlastnostem, jak vyplývají z technických norem, pokud se takové technické normy na plnění vztahují a jsou vůči němu závazné. Za vadu se dále považují i právní vady plnění.
4. Předmět plnění se považuje za předaný, potvrdí-li Objednatel podpisem v akceptačním protokolu, že předmět plnění přebírá bez výhrad, případně s výhradami ( níže). Součástí akceptačního protokolu bude záznam o předání plnění včetně dokumentace.
5. Akceptační řízení musí být ukončeno nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho zahájení.
6. Možné výsledky akceptačního řízení

* *Akceptováno*

V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění přebírá bez výhrad a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem.

Výsledky plnění budou akceptovány v případě, že dodané plnění bude funkční a bude splňovat funkční specifikaci stanovenou zadávacími podmínkami a nabídkou Prodávajícího a plnění bude mít řádnou dokumentaci.

V případě akceptace je Prodávající oprávněn fakturovat cenu plnění.

* *Akceptováno s výhradou*

Pokud bude plnění obsahovat malé vady, které nebudou bránit provozování plnění, pak Objednatel připouští „akceptaci s výhradou“. V tomto případě musí být vady uvedeny v akceptačním protokolu a stanoven termín odstranění vad. Součástí odzkoušení vad je i případná aktualizace dokumentace. Po vystavení akceptačního protokolu s výhradou je možno fakturovat 80% z ceny plnění. Po odstranění všech vad a podepsání protokolu o odstranění těchto vad zbývajících 20% této ceny.

* *Neakceptováno*

V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění zjištěny vady a nedodělky, které by bránily v užití plnění či jeho části, respektive plnění neodpovídá podmínkám nezbytným pro akceptaci uvedeným výše, není předané plnění akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do akceptačního protokolu Objednatel uvede, že předané plnění nebylo akceptováno, popíše vady a nedodělky, případně požadavky na dopracování, termíny nového předání a akceptačního řízení a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. V tomto případě je Dodavatel v prodlení s předáním plnění a Objednatel uplatní sankce z prodlení. Doba prodlení s plněním se přitom počítá od smluvního termínu splnění (případná nesoučinnost Objednatele se do doby prodlení Dodavatele nezapočítává). Při neakceptaci předmětu plnění nevzniká Dodavateli právo fakturovat.

# Komunikace, kontaktní osoby, součinnost

1. Veškerá komunikace Objednatele s Dodavatelem v průběhu plnění Smlouvy bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce.
2. Každá ze smluvních stran jmenuje osobu oprávněnou k předání a převzetí plnění a k podepisování Akceptačního protokolu:

Za Objednatele: Mgr. Alice Štrajtová Štefková

tel. +420 601 339 706 e-mail: strajtovaa@sousvitavy.cz

Za Dodavatele: *Doplní Dodavatel*

tel. +420 *Doplní Dodavatel* e-mail: *Doplní Dodavatel*

1. Každá ze smluvních stran jmenuje kontaktní osobu ve věcech technických:

Za Objednatele: Mgr. Alice Štrajtová Štefková

tel. +420 601 339 706 e-mail: strajtovaa@sousvitavy.cz

Za Dodavatele: *Doplní Dodavatel*

tel. +420 *Doplní Dodavatel* e-mail: *Doplní Dodavatel*

1. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit výše uvedené osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou stranu písemně předem upozornit.
2. Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, je za písemný projev považována zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky, dopis, příp. e-mailová zpráva s dokladem o tom, že byla druhé smluvní straně doručena.
3. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé, včasné informace a dohodnuté podmínky a součinnost umožňující řádné plnění Smlouvy.
4. V zájmu plnění Smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit řádně a včas své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním.

# Záruka a její podmínky

1. Dodané plnění bude po dobu 36 měsíců způsobilé k obvyklému použití pro stanovený účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni podepsání akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno“. Pokud je akceptační řízení ukončeno akceptací s výhradou, tak záruční doba počíná běžet až po odstranění vad.
3. Hlášení vad bude probíhat na jediné objednávkové místo servisních zásahů: *Dodavatel doplní email pro hlášení závad*.
4. Hlášení vady a uplatnění záruky za jakost musí obsahovat:
   1. Identifikaci Objednatele
   2. stručný popis vady
   3. kontaktní osobu Objednatele
   4. požadovaný termín odstranění vady.
5. Zjistí-li Objednatel během záruční doby, že plnění vykazuje vady nebo nesplňuje podmínky užívání k účelu, k jakému bylo zhotoveno, zašle Dodavateli písemně hlášení vady. Dodavatel je povinen se písemně vyjádřit do 3 pracovních dnů od obdržení hlášení, zda záruku za jakost uznává, nebo z jakých důvodů záruku za jakost neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že záruku za jakost uznává. V případě uznání záruky za jakost je Dodavatel povinen odstranit vadu do 14 dní.
6. V případě opodstatněné neuznané vady (např. vady vzniklé neodborným zacházením v rozporu s návodem) Dodavatel pouze informuje Objednatele o charakteru vady a provede kalkulaci nákladů případné opravy.
7. Pokud Dodavatel neodstraní řádně nahlášené vady v dohodnutých termínech, je Objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad u jiného dodavatele a Dodavatel je povinen náklady na odstranění vad následně uhradit. Tímto se Dodavatele nezbavuje povinnosti zaplatit Objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením odstranění vad. V tomto případě je Dodavatel zároveň povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý takový případ.
8. Veškeré náklady poskytnutí záruky, včetně nákladů na cestovné, jsou součástí ceny plnění.

# Platební podmínky

1. Cena plnění byla sjednána dohodou smluvních stran a činí *Doplní Dodavatel* Kč bez DPH, tj. *Doplní Dodavatel* Kč včetně 21% DPH, přičemž je členěna takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Předmět plnění** | **Celková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč včetně 21% DPH** |
| 1 | Pokládka podlahové krytiny – linoleum včetně olištování | *Doplní Dodavatel* | *Doplní Dodavatel* |
| 2 | Dodávka a montáž posuvných uzamykatelných dvoukřídlých dveří | *Doplní Dodavatel* | *Doplní Dodavatel* |
| 3 | Židle 60 kusů | *Doplní Dodavatel* | *Doplní Dodavatel* |
| 4 | Stoly 12 kusů | *Doplní Dodavatel* | *Doplní Dodavatel* |
| 5 | Dodávka a montáž kuchyňské linky | *Doplní Dodavatel* | *Doplní Dodavatel* |
| 6 | Vybavení kuchyňky – spotřebiče (podrobný rozpis jednotlivých položek) | *Doplní Dodavatel* | *Doplní Dodavatel* |
| *7* | Likvidace vzniklého odpadu a závěrečný úklid | *Doplní Dodavatel* | *Doplní Dodavatel* |

1. *Ce*na plnění zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nutné k poskytnutí plnění, jakož i veškeré náklady související. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy, důkladně prošel zadávací dokumentaci, zvážil všechny varianty možného způsobu plnění zakázky a na základě těchto informací stanovil cenu plnění uvedenou do nabídky. Tato cena je maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny sazby DPH) a Dodavatel je povinen za tuto cenu plnění dokončit tak, aby bylo dosaženo účelu a předmětu této Smlouvy, a to i v případě, že by se v průběhu plnění Smlouvy zjistilo, že ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy je nutné vynaložit další náklady nebo zvolit jiné postupy.
2. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení na účet Dodavatele dle pravidel uvedených v této Smlouvě.
3. Cena plnění bude uhrazena po akceptaci plnění.
4. Vystavená faktura bude mít náležitosti stanovené zákonem o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění a termín splatnosti 21 dnů po doručení Objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele na účet Dodavatele, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.
5. Nebude-li vystavená faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních nebo bude chybně vyúčtována cena, bude taková faktura do data splatnosti Dodavateli vrácena k doplnění scházejících údajů nebo k opravě nesprávných údajů. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Bude-li vadná faktura vrácena, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě nedojde k prodlení s placením. Celá doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury na konkrétní fakturační místo.

# Sankční podmínky

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou plateb sjednaných v této Smlouvě, je Dodavatel po Objednateli oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s dodáním předmětu plnění bude Objednatel požadovat po Dodavateli slevu z ceny ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s odstraněním závady bude Objednatel požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. Sleva z ceny bude poskytnuta v rámci fakturace bezprostředně následující po porušení povinnosti Dodavatele.
5. Poskytnutí slevy z ceny či smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje sleva z ceny či smluvní pokuta, a to v celém rozsahu. Odstoupením od smlouvy nárok na slevu z ceny či smluvní pokutu nezaniká.

# Odstoupení od Smlouvy

1. Strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit pouze v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti protistranou (tzv. podstatné porušení povinnosti) a dále v případech výslovně vymezených touto Smlouvou.
2. Za podstatné porušení povinnosti ze strany Dodavatele se považuje zejména zpoždění s řádným plněním dle Smlouvy (zejména pozdní plnění atd.) delším než 15 pracovních dní.
3. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, že okolnosti vyšší moci trvají déle než 3 měsíce.
4. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani oprávněného nároku na zaplacení smluvních pokut resp. poskytnutí slev z cen.
5. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

# Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou nepředvídatelné, neodvratitelné a povinnou stranou nekontrolovatelné okolnosti nebo události, která způsobují, že plnění povinností není možné nebo je krajně obtížné nebo v rozporu s právními předpisy nebo pokyny výrobce. Za vyšší moc se považují zejména epidemie, ozbrojené konflikty, přírodní katastrofy, meteorologické podmínky apod., a to pouze za podmínky, že splňují požadavky v předchozí větě (dále též jako „vyšší moc“).
2. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost založenou touto Smlouvou, nebo která se dozví o okolnosti vyšší moci, bránící plnění povinnosti dle této Smlouvy, je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Druhá smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. Stejným způsobem musí být obeznámena druhá smluvní strana o ukončení okolností bránících splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

# Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí zejména občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, a to předchozím řádném projednání Smluvními stranami.
3. Pro případy promlčení se použije úprava obsažená v občanském zákoníku.
4. Spory vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní nebo vzniklé v souvislosti s plněním mezi Dodavatelem a Objednatelem budou řešeny především dohodou. Pokud k dohodě nedojde, budou spory projednávány před soudy České republiky. V případě řešení sporů před soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa Objednatele.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
6. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Popis dodávaného plnění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel: |  | Objednatel: |
|  |  |  |

Příloha č. 1

**Popis dodávaného plnění**

**Společenská místnost a kuchyňka**

**1. Pokládka podlahové krytiny – linoleum**

Podklad pro pokládku linolea je připraven – zhotovena samonivelační vrstva.

Požadovaná barva linolea: šedé, flekaté, vzhledově obdobné obrázku č. 1.  
Rozměry plochy přibližně odpovídají nákresu na obrázku č. 2. Dodavatel je povinen provést vlastní zaměření na místě.

Technické požadavky:

* třída zátěže: min. 43,
* hořlavostní třída: Bfl-S1,
* linoleum musí být zátěžové, protiskluzné a vhodné do provozu školy.


Pokládka:  
V případě, že bude krytina z více dílů, musí být jednotlivé kusy odborně svařeny nebo jiným způsobem pevně a trvale spojeny.

Obrázek č. 1

Obsah obrázku šedé

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obrázek č. 2



**2. Plastové lišty**  
Lišty budou instalovány po celém obvodu místnosti v místech, kde bylo položeno linoleum (viz obrázek č. 2).  
Jejich barva a vzhled musí co nejvíce odpovídat barvě použité podlahové krytiny.

**3. Dodávka a montáž posuvných uzamykatelných dvoukřídlých dveří**  
Rozměr dveřního otvoru je cca šířka 1,9 m × výška 2 m. Dodavatel je povinen provést vlastní zaměření.

Dveře budou sloužit k oddělení kuchyňky od společenské místnosti.

* provedení: uzamykatelné dvoukřídlé posuvné,
* bezúdržbové kování s tichým pojezdem – skryté pojezdy ve vodící liště,
* materiál: tvrdé dřevo - barevně sladěné s pracovní deskou kuchyňské linky,

**4. Židle**  
Požadováno je celkem 60 kusů židlí, z toho:

* 30 kusů v šedé barvě,
* 30 kusů v zelené barvě.

Technické požadavky:

* konstrukce: plastové tělo, kovové nohy stříbrné barvy,
* barevnost podobná obrázku,
* jídelní židle pro dospělé osoby vhodné k dodaným stolům,
* Obsah obrázku interiér, zeď, interiérový design, nábytek

  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.nosnost minimálně 130Kg.

**5. Stoly**  
Požadováno je celkem 12 kusů stolů.

Technické požadavky:

* rozměr š x v x h: (1350-1450) × (800-900) × (700-800) mm,
* materiál desky: laminát o síle min. 25 mm s ABS hranou,
* vzhled desky: dekor dub nebo buk, barevně co nejvíce sladěný s pracovní deskou kuchyňské linky a posuvnými dveřmi,
* nohy stolu: kovový materiál stříbrné barvy, rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy.

Obsah obrázku nábytek, stůl, Stolek, dřevěné

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**6. Dodávka a montáž kuchyňské linky**

* vzhled kuchyně bude v kombinaci dubu nebo buku se šedou barvou (viz obrázek níže),
* 7 spodních skříněk (kombinace skříněk se zásuvkami i bez nich),
* 5 horních skříněk,
* rozměry jednotlivých skříněk jsou uvedeny na přiloženém obrázku, vše v centimetrech, pokud není uvedeno jinak,
* korpus a dvířka: materiál LTD o síle minimálně 16 mm opatřeny ABS hranou,
* zadní stěna korpusu: sololit,
* pracovní deska z masivního dubu nebo buku, o minimální tloušťce 35 mm, pod oknem po celé délce místnosti (viz obrázek), nad radiátorem opatřeno větracím otvorem s mřížkou – po celé délce radiátoru, šířka min 100 mm,
* systém otevírání: typ push to open (bez úchytek),
* všechny spodní skříňky budou mít nastavitelné nohy v rozpětí od 90 do 120 mm, které budou skryty za soklem ve stejném dekoru jako korpus,
* za indukční varnou deskou bude instalováno ochranné sklo sloužící k ochraně zdi před znečištěním, barva skla bude bílá a rozměry š x v (600-800) x (500-600) mm,
* všechny skříňky (mimo 2, 3 a 4) budou vybaveny minimálně jednou výškově nastavitelnou policí, police bude v barvě korpusu a opatřena hranou,
* směr otevírání dvířek je znázorněn na obrázcích jednotlivých skříněk,
* výklopné skříňky (č. 2, 3, 4) budou opatřeny pístem, který zajistí jejich otevřenou polohu,
* skříňky se zásuvkami (č. 8, 9) budou rozděleny na tři zásuvky: jednu příborovou a dvě stejně velké spodní,
* volně stojící skříňky pod dřez a mikrovlnou troubu jsou definovány zvlášť níže.

Obsah obrázku zeď, interiér, nábytek, podlaha

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku diagram, skica, Technický výkres, Plán

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

80

30-40

1, 5.

Obsah obrázku kredenc, skříň, interiér, zeď

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku dřevo, police, překližka, tvrdá podlaha

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

2, 3, 4.

Obsah obrázku krabice, nádoba, dřevěné, design

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku Obdélník, design

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

6, 7, 10.

Obsah obrázku interiér, design

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku stůl, interiér, Skříňky, Kartotéka

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

8, 9.

Obsah obrázku Kartotéka, komoda, zásuvka, interiér

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku Kartotéka, zásuvka, komoda, Skříňky

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**Skříňka pod dřez**

* vzhledově i funkčně stejná jako skříňky v lince - včetně soklu,
* umístění v kuchyňce – volně stojící,
* velikostně odpovídá skříňkám 6, 7 a 10.

**Skříňka pod mikrovlnou troubu**

* vzhledově i funkčně stejná jako skříňky v lince – včetně soklu a pracovní desky,
* umístění v kuchyňce – volně stojící,
* výška a hloubka stejná jako spodní skříňky v lince, šířka 60 cm.

**Obsah obrázku interiér, design

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.**

**7. Vybavení kuchyňky – spotřebiče**

Všechny spotřebiče musí být:

* nové, zakoupeny u dodavatelů v rámci ČR,
* kvalitativně zařazeny do střední třídy (ne nejlevnější varianty), aby byla zajištěna dostatečná životnost a spolehlivost při každodenním používání,
* v nabídce bude uvedeno přesné označení spotřebičů.

Požadované spotřebiče:

* **2x mikrovlnná trouba:**
  + černá barva, výkon minimálně 800 W, objem minimálně 20 l, průměr otočného talíře minimálně 26 cm, ovládaní mechanické.
* **1x indukční varná deska:**
  + černá barva, šířka 60 cm, 4 varné zóny, připojení 400 V, 5letá záruka na induktory, dotykové ovládání, funkce Power-management – zajistí maximální výkon varné zóny, 1× Flexi zóna, časovač, funkce Booster pro rychlé zahřátí, bezpečnostní prvky: ochrana proti přehřátí, zámek, ukazatel zbytkového tepla, příkon min 7,40 kW, rozměry š x h (550-650) x (500-600) mm.
* **1x rychlovarná konvice:**
  + kombinace nerez a černá barva, příkon minimálně 2 100 W, objem konvice minimálně 1,5 l, funkce automatického vypnutí při dosažení bodu varu, bezpečnostní tepelná pojistka, ukazatel teploty.
* **1x automatický kávovar na zrnkovou kávu:**
  + černá barva, tlak minimálně 15 barů, nastavení: teploty, síly aroma a velikosti šálku, vhodný pro zrnkové kávy, tryska na páru, automatické odvápnění a čištění, zásobník na vodu minimálně 1,8 l, příkon minimálně 1 450 W, funkce automatického vypnutí.
* **1x recirkulační digestoř komínová (i s filtry – 2ks):**
  + barva černá, komínový odsavač par, výkon minimálně 500 m³/h, 3 stupně výkonu, možnost recirkulace (dodání s dvěma filtry), LED osvětlení, kovové tukové filtry s polyuretanovou pěnou.
* **1x Ohřívač elektrický zásobníkový:**
  + **tlakový závěsný ohřívač vody, instalace do skříňky pod dřez, příkon minimálně 2 kW, elektronický termostat, objem minimálně 10 l.**
* **1x dřez s kohoutkem:**
  + **nerezový dřez s odkapávací plochou i kohoutek, velikost cca 50x80, poměr dřezu a odkapávací plochy cca 50:50, zabudovaný ve volně stojící skříňce, voda i odpady nachystány, součástí bude i zapojení a nákup hadiček a případných redukcí, velikost kohoutku bude odpovídat zvolenému dřezu.**